АДМИНИСТРАЦИЯ УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Убинское

от 01.12.2020  № 510-па

О внесении изменений в постановление администрации Убинского района Новосибирской области от 03.12.2019 № 452-па «Об утверждении муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Убинского района Новосибирской области на 2019-2023 годы»

В целях оптимизации затрат на реализацию целей и задач муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Убинского района Новосибирской области на 2019-2023 годы» администрация Убинского района Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Раздел 6. «График паспортизации, а так же планируемые средства на выполнение работ по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог» муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Убинского района Новосибирской области на 2019-2023 годы», утвержденный постановлением администрации Убинского района Новосибирской области от 03.12.2019 № 452-па, изложить в следующей редакции:

«6. График паспортизации, а также планируемые средства на выполнение работ по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог

Таблица № 1

| № п/п | Наименование дорог, подлежащих паспортизации | Протяженность, км. | Срок производства работ | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Р 254 - Орловка | 2,2 | 2021 | 44,0 |
| 2. | Александроневское - Белоозерный | 14,2 | 2021 | 280,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | а/д Н-2707 - Шушковский | 4,7 | 2022 | 94,0 |
| 4. | а/д Н-2702-Ревунка | 6,7 | 2022 | 134,0 |
| 5. | а/д Иртыш–д. Московка | 4,85 | 2023 | 95,0 |
| 6. | А-Невка - Николаевка | 8,9 | 2023 | 170,0 |
| 7. | Итого: | 41,55 |  | 817,0 |

».

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Ведомости Убинского района Новосибирской области».

Глава Убинского района

Новосибирской области							         О.Ф. Конюк