АДМИНИСТРАЦИЯ УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Убинское

от 14.12.2021 № 482-па

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие газификации территорий населенных пунктов

Убинского района Новосибирской области на 2022-2026 годы»

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Убинского района Новосибирской области от 16.12.2013 № 772-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ» администрация Убинского района Новосибирской области                     п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие газификации территорий населенных пунктов Убинского района Новосибирской области на 2022-2026 годы» (далее – Программа).

2. Рекомендовать управлению финансов и налоговой политики Убинского района Новосибирской области (Говаруха Т.В.) при формировании бюджета Убинского района Новосибирской области предусмотреть средства на финансирование Программы.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы – начальника управления строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Убинского района Новосибирской области Дементьева Ю.А.

Глава Убинского района

Новосибирской области							         О.Ф. Конюк

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Убинского района Новосибирской области от 14.12.2021 № 482-па

Муниципальная программа

«Развитие газификации территорий населенных пунктов

Убинского района Новосибирской области на 2022-2026 годы»

1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие газификации территорий населенных пунктов

Убинского района Новосибирской области на 2022-2026 годы»

| Наименование программы | муниципальная программа «Развитие газификации территорий населенных пунктов Убинского района Новосибирской области на 2022-2026 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | постановление Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п (ред. от 13.04.2021) «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» |
| Разработчик Программы | управление строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Убинского района Новосибирской области; управление экономики и планирования, имущества и земельных отношений администрации Убинского района Новосибирской области |
| Муниципальный заказчик Программы | администрация Убинского района Новосибирской области |
| Руководитель Программы | Глава Убинского района Новосибирской области |
| Цель и задачи Программы | цель Программы: газификация населенных пунктов и перевод на газовое топливо объектов социальной сферы, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и населения Убинского района Новосибирской области; задачи Программы: 1. Проектирование и строительство распределительных газовых сетей. 2. Газификация жилых домов, расположенных на территории Убинского района Новосибирской области |
| Важнейшие целевые показатели | ввод в действие распределительных газовых сетей; перевод на газовое топливо домовладений |
| Основные этапы реализации Программы | Программа реализуется с 2022 по 2026 годы (этапы не выделяются) |
| Исполнитель основных мероприятий | администрация Убинского района Новосибирской области |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценки | в результате реализации Программы (к концу 2026 года) ожидается: 1. Увеличение сети распределительных газопроводов низкого давления на 4,871 км. 2. Общее количество подключенных домовладений к сетям газоснабжения составит 1140 квартир. |

| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам) | Прогнозируемые источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | всего |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 6283,30 | 4327,40 |  | 10610,70 |
|  | муниципальный бюджет | 700,00 | 2200,00 | 1980,70 | 227,80 |  | 5108,50 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 700,00 | 2200,00 | 8264,00 | 4555,20 |  | 15719,20 |
|  | Программа ежегодно корректируется при формировании бюджета на очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |

2. Основание необходимости разработки Программы

В Убинском районе Новосибирской области в течение 2017-2021 годов выполнялись мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Развитие газификации территорий населенных пунктов Убинского района Новосибирской области на 2017-2021 годы», которая была утверждена постановлением администрации Убинского района Новосибирской области от 07.09.2016 № 187-па.

За 2017-2021 годы в Убинском районе Новосибирской области выполнено:

разработана проектная документация на «Строительство газопровода низкого давления от ШРП-11 по ул. Спартака – Станционная в с. Убинское Убинского района Новосибирской области»;

строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов от ШРП-15 по улицам Широкой, Степной, Южной;

строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов от ШРП-11 по улицам Партизанской, Спартака;

увеличение сети газопроводов низкого давления (ГНД) до 39,049 км и газификация в Убинском районе 196 домовладений (за отчетный период – 24 шт);

общее количество подключенных домовладений к концу реализации Программы составило 1070 квартир.

Уровень газификации в селе Убинское достиг 41,6 процента.

3. Основная цель и задачи Программы

Цель: газификация населенных пунктов и перевод на газовое топливо объектов социальной сферы, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и населения Убинского района Новосибирской области.

Для достижения поставленной цели предусматривается решить следующие задачи:

1. Строительство распределительных газовых сетей.

2. Газификация домовладений, расположенных на территории Убинского района Новосибирской области.

Важнейшими целевыми индикаторами являются:

ввод в действие распределительных газовых сетей;

перевод на газовое топливо домовладений.

Планируемые показатели (индикаторы) выполнения программы приведены в приложении к настоящей Программе.

Указанные задачи будут реализованы в 2022-2026 годах.

По итогам реализации Программы намечается:

увеличить сеть распределительных газопроводов низкого давления на 4,871 км.;

дополнительно газифицировать 70 квартир в селе Убинском Убинского района Новосибирской области.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий определяется задачами Программы.

Программа предусматривает следующие мероприятия по газификации Убинского района Новосибирской области:

1. Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства.

2. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей.

3. Газификация домовладений, расположенных на территории Убинского района Новосибирской области.

4. Информационно-консультативная поддержка населения и организаций Убинского района Новосибирской области по вопросам газификации.

Объекты газификации Убинского района Новосибирской области и их объемы подлежат ежегодному уточнению.

Комплекс мероприятий в разрезе целей и задач Программы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования, ответственных исполнителей приведен в приложении к настоящей Программе.

Выполнение в полном объеме программных мероприятий позволит обеспечить достижение целей и задач реализации Программы.

5. Механизмы реализации Программы

и система управления реализацией Программы

Непосредственное управление и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет заместитель главы – начальник управления строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Убинского района Новосибирской области – координатор Программы, который выполняет следующие функции:

осуществляет оперативное руководство и координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы;

контролирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по своевременному выполнению мероприятий Программы;

анализирует выполнение мероприятий Программы и вносит предложения по корректировке Программы.

Управление строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Убинского района Новосибирской области:

проводит мониторинг результатов и оценку эффективности реализации программных мероприятий;

осуществляет подготовку проектов постановлений администрации Убинского района Новосибирской области об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год на основании предложений структурных подразделений администрации Убинского района Новосибирской области;

представляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, управление финансов и налоговой политики Убинского района Новосибирской области заявки на финансирование Программы, уточнение затрат и сроков исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмов реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы:

планируют работу по реализации Программы;

проводят мероприятия в рамках Программы по своим направлениям деятельности;

вносят предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

привлекают материальные, технические и иные ресурсы для реализации мероприятий Программы.

Реализация и финансирование Программы осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, осуществляет координатор Программы.

Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации Программы на 2022-2026 годы, составляет 15719,2 тыс. рублей.

6. Ресурсное обеспечение

Финансирование Программы предусматривается из областного бюджета, на условиях софинансирования из федерального бюджета (федеральные целевые программы), местного бюджета Убинского района Новосибирской области.

Финансовые затраты приведены в приложении к настоящей Программе.

Объемы финансирования Программы из бюджета Убинского района Новосибирской области на очередной финансовый год могут корректироваться в зависимости от наличия доходных источников и хода реализации Программы.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит осуществить газификацию населенных пунктов Убинского района Новосибирской области, улучшить социально-экономическую и экологическую ситуацию в Убинском районе Новосибирской области, повысить качество жизни населения.

По прогнозным оценкам реализация мероприятий Программы позволит обеспечить к 2026 году достижение следующих результатов, отражающих эффективность предусмотренных в Программе мероприятий:

уровень газификации жилых домов, расположенных на территории села Убинского Убинского района Новосибирской области – 44,4 процента, на территории Убинского района Новосибирской области – 19 процентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ к муниципальной программе «Развитие газификации территорий населенных пунктов Убинского района Новосибирской области на 2022-2026 годы»

Планируемые показатели, комплекс мероприятий

и финансовые затраты Программы

| Наименование мероприятия | Показатель | Единица измерения | Период реализации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. Газоснабжение улиц села Убинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка проектной документации на строительство газопровода низкого давления от ШРП-18 по улицам Элеваторной, Дорожной, Западной (76 домовладений, протяженность – 3,1 км) | количество | км |  |  | 1 |  |  |  | администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области | подготовка проектной документации для дальнейшего строительства |
|  | стоимость единицы | тыс. руб. |  |  | 825,00 |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 825,00 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет* | тыс. руб. |  |  | 825,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1.2. Разработка проектной документации на строительство газопровода низкого давления от ШРП-19 по улицам Ломоносова, Прянишникова, Солнечной, Костякова (74 домовладения, протяженность – 2,9 км) | количество | км |  |  | 1 |  |  |  | администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области | подготовка проектной документации для дальнейшего строительства |
|  | стоимость единицы | тыс. руб. |  |  | 825,00 |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 825,00 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет* | тыс. руб. |  |  | 825,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Актуализация схемы газоснабжения Убинского района Новосибирской области | количество (проектов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  | администрация Убинского района Новосибирской области | определение перспективных нагрузок и характеристик планируемых газопроводов |
|  | стоимость единицы | тыс. руб. | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет* | тыс. руб. | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1.4. Разработка проектной документации на строительство газопровода высокого давления от ГРС до ШРП-18 (ул. Элеваторная, Дорожная, Западная с. Убинское Убинского района), 4 км | количество (проектов) | шт. |  | 1 |  |  |  |  | администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области | подготовка проектной документации для дальнейшего строительства |
|  | стоимость единицы | тыс. руб. |  | 2200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  | 2200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет* | тыс. руб. |  | 2200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов от ШРП-16 по улицам Школьной, Лесной (50 домовладений, протяженность – 4,271 км) | количество | км |  |  | 4,271 |  |  |  | администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области | строительство ГНД дает возможность подключиться потребителям 50 домовладений |
|  | стоимость единицы | тыс. руб. |  |  | 6614,00 |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 6614,00 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* | тыс. руб. |  |  | 6283,30 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет* | тыс. руб. |  |  | 330,70 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1.6. Строительство газопровода низкого давления от ШРП-11 по улицам Спартака, Станционная в селе Убинском Убинского района Новосибирской области | количество | км |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |
|  | стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  | 4555,20 |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 4555,20 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* | тыс. руб. |  |  |  | 4327,40 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  | 227, 80 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего затрат по Программе, в том числе: |  | тыс. руб. | 700,00 | 2200, 00 | 8264,00 | 4555, 20 |  |  | Х | Х |
| федеральный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
| областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  | 6283,30 | 4327, 40 |  |  | Х | Х |
| местный бюджет |  | тыс. руб. | 700,00 | 2200, 00 | 1980,70 | 227,80 |  |  | Х | Х |
| внебюджетные источники |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Х | Х |