**Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного**

**Убинского района Новосибирской области**

за период январь-март 2022 года

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | | | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **фактический** | | |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | |
| Администрация Ермолаевского сельсовета Убинского района | Строительство водозаборной скважины | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2021-2022 | пос. Московка | Ведётся строительство | 9835,7 | | 0 | 3806,9 | Предоставление качественных услуг населению |
| Администрация Убинского района | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Убинское-Кундран» | Дорожное хозяйство | 2022 | с. Убинское | Начало строительства | 48737,3 | | 0 | 0 | Улучшение качества автомобильных дорог |
| Администрация Убинского сельсовета Убинского района | Строительство железнодорожного сквера в с. Убинское | Благоустройство | 2021-2022 | с. Убинское | Ведётся строительство | 10299,9 | | 0 | 6236,9 | Улучшение внешнего облика территории села, создание комфортных условий для проживания людей |
| Администрация Убинского района | Строительство сети водоотводных каналов для защиты территории от подтопления | Строительство | 2021-2022 | с. Убинское | Ведётся строительство | 24139,1 | | 0 | 0 | Исключение возмож­ности под­топления террито­рии, уменьшение заболоченных участков |
| ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» | Строительство ФАП в с. Крещенское | Здравоохранение | 2021-2022 | с. Крещенское | Ведётся строительство | 12842 | | 0 | 11735,6 | Предоставление медицинских услуг населению |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Планируемые к реализации** | | | | | | | | | | |
| Администрация Убинского района | Строительство 13-ти квартирного жилого дома по ул. Луговая в с. Убинское | Строительство | 2022-2023 | с. Убинское | Разработка ПСД, проектирование | 48280 | | - | - | Улучшение жилищных усло-  вий населения |
| Администрация Убинского района | Ремонт автомобильных дорог | Дорожное хозяйство | До 31.12.2022 | с. Убинское | Заключение контрактов | 36000,0 | | - | - | Улучшение качества автомобильных дорог |
| ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» | Строительство ФАП в с. Владимировское | Здравоохранение | 2022-2023 | с. Владимиров-ское | Разработка ПСД, проектирование | 18358 | | - | - | Предоставление медицинских услуг населению |
| Администрация Убинского района | Выполнение реставрационных ремонтных работ объекта культурного наследия ст. Насосная | Благоустройство | 2022 | с. Убинское | Определение подрядчика на выполнение реставрационных работ | 10299,3 | | - | - | Улучшение внешнего облика территории села, рациональное использование муниципального имущества |
| ООО «ТопЛайн» | Строительство многотопливной АГЗС на территории Убинского района | Оказание услуг придорожного сервиса | 2022-2023 | с. Убинское | Разработка ПСД, проектирование | 80000 | | - | - | Создание новых рабочих мест, улучшение торгового обслуживания населения |
| Рисов Е.Н. | Строительство торгового центра в с. Убинское | Торговля | 2022-2023 | с. Убинское | Разработка ПСД, проектирование | 20000 | | - | - | Создание новых рабочих мест, улучшение торгового обслуживания населения |
| Администрация Убинского района | Строительство плавательного бассейна | Физическая культура и спорт | 2022-2023 | с. Убинское | Разработка ПСД, проектирование | 200000 | | - | - | Занятие населения физической культурой и спортом |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)** |
|  |  |  |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта  (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

(за отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения** | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1 | ООО «ТопЛайн» | 10.02.2022 | О предоставлении земельного участка | Оказание консультационно-методической помощи | Организовано межведомственное совещание по вопросу предоставления земельного участка |  |
| 2 | Наам А.М. | 15.02.2022 | О предоставлении мер поддержки на развитие КФХ | Оказание консультационно-методической помощи | Организовано сопровождение заявителей по вопросам предоставления мер поддержки |  |
| 3 | Костюков Ю.Л. | 14.03.2022 | О предоставлении мер поддержки на развитие КФХ | Оказание консультационно-методической помощи | Организовано сопровождение заявителей по вопросам предоставления мер поддержки |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

(за отчетный период)

|  |  |
| --- | --- |
| **Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** | |
| Наименование раздела | Администрация/Инвестиционная политика |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | Ubinadm.nso.ru |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **да** |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **нет** |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | **0** |
| Темы сообщений / публикаций |  |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | **да** |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | **0** |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** | |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | **0** |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях |  |
| Количество публикаций в печатных изданиях | **0** |
| Темы публикации |  |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | **0** |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование нормативного правового акта** | **№, дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| n |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_