ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе Убинского муниципального

округа Новосибирской области

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда Убинского муниципального округа

Новосибирской области на 2026-2028 годы»

Перечень
многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

| N п/п | Адрес жилого дома | Документ, подтверждающий признание жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса жилого дома | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Площадь расселяемых жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств областного бюджета Новосибирской области | за счет средств местного бюджета | внебюджетные источники финансирования |
|  |  | Номер | Дата |  |  | чел. | ед | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  | 24 | 13 | 12 | 1 | 456,9 | 426,9 | 30,0 | 54 760 835,70 | 54 048 944,84 | 711 890,86 | 0 |
| Всего по 2027 году |  |  |  |  |  | 17 | 6 | 5 | 1 | 177,9 | 147,9 | 30,0 | 21 321 848,70 | 21 044 664,67 | 277 184,03 | 0 |
| 1 | с. Убинское, ул. Салтыкова, д. 7 | 216 | 30.12.2016 | 30.10.2027 | 01.04.2028 | 5 | 2 | 2 | 0 | 60,80 | 60,8 | 0 | 7 287 062,40 | 7 192 330,59 | 94 731,81 | 0 |
| 2 | с. Убинское, ул. Спартака д.10 | 171 | 17.12.2018 | 30.10.2027 | 01.04.2028 | 8 | 2 | 2 | 0 | 56,40 | 56,40 | 0 | 6 759 709,20 | 6 671 832,98 | 87 876,22 | 0 |
| 3 | с. Убинское, ул. Спартака д.14 | 32 | 25.03.2022 | 30.10.2027 | 01.04.2028 | 4 | 2 | 1 | 1 | 60,70 | 30,7 | 30,0 | 7 275 077,10 | 7 180 501,10 | 94 576,00 | 0 |
| Всего по 2028 году |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 279,0 | 279,0 | 0 | 33 438 987,00 | 33 004 280,17 | 434 706,83 | 0 |
| 1 | с. Убинское, ул. Янкова д.3 | 64 | 02.05.2023 | 30.10.2028 | 01.04.2029 | 3 | 3 | 3 | 0 | 126,50 | 126,5 | 0 | 15 161 404,50 | 14 964 306,24 | 197 098,26 | 0 |
| 2 | с. Убинское, ул. Зеленая д.18 | 87 | 05.07.2023 | 30.10.2028 | 01.04.2029 | 2 | 2 | 2 | 0 | 97,40 | 97,40 | 0 | 11 673 682,20 | 11 521 924,33 | 151 757,87 | 0 |
| 3 | с. Убинское, ул. Северная д.1 | 128 | 17.10.2023 | 30.10.2028 | 01.04.2029 | 2 | 2 | 2 | 0 | 55,10 | 55,10 | 0 | 6 603 900,30 | 6 518 049,60 | 85 850 ,70 | 0 |