ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Убинское

от    .05.2024 № -па

О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Убинского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2024/25 года

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Убинском районе Новосибирской области к работе в отопительный период 2024/25 года администрация Убинского района Новосибирской области                 п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по организации работы и контролю за подготовкой объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Убинского района Новосибирской области к отопительному периоду 2024/25 года (далее –Комиссия) и утвердить прилагаемый состав Комиссии.

2. Комиссии обеспечить контроль выполнения мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2024/25 года согласно программы проведения проверки готовности к отопительному периоду муниципальных образований Убинского района Новосибирской области к отопительному периоду 2024-2025 года.

3. Обеспечить своевременное финансирование ремонтно-строительных работ при подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2024/25 года.

4. Рекомендовать главам сельских поселений Убинского района Новосибирской области:

4.1. Создать комиссии по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2024/25 года и обеспечить их взаимодействие с Комиссией в срок до 01.06.2024 года.

4.2. Разработать и утвердить планы организационно-технических мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2024/25 года с обязательным включением в них мероприятий, направленных на устранение недостатков отопительного периода 2024/25 года и предписаний СУ Ростехнадзора в срок до 01.06.2024 года.

4.3. Обеспечить:

4.3.1. Выполнение в полном объеме планов мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2024/25 года.

4.3.2. Своевременное финансирование ремонтно-строительных работ при подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2024/25 года.

4.3.3. Нормативный несжигаемый запас топлива для коммунально-бытовых нужд (не менее 45-суточного потребления) к началу отопительного сезона 2024/25 года.

4.3.4. Контроль согласно плана мероприятий за  ходом подготовки и готовности к работе в отопительный период 2024/2025 годов:

1) объектов социально-культурной сферы, жилищного фонда в Новосибирской области – до 01.09.2024;

2) объектов коммунального комплекса, энергетики в Новосибирской области – до 15.09.2024.

4.3.5. В срок до 15.11.2024 получить паспорта готовности муниципальных образований Новосибирской области к работе в отопительный период 2024/2025 годов.

4.4. Предоставлять в управление строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Убинского района Новосибирской области информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2024/25 года два раза в месяц до 15 и 30 числа текущего месяца, начиная с 01.07.2024 года.

5. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании администрации Убинского района Новосибирской области «Ведомости Убинского района Новосибирской области».

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы –     начальника управления строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Убинского района Новосибирской области Дементьева Ю.А.

И.о. Главы Убинского района                                           О.В. Аккуратнова

Новосибирской области

Управляющий делами						    А.Н. Селютин

Начальник юридического отдела                                      Ю.Ю. Слободина

Заместитель главы - начальник управления

строительства, архитектуры,

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства	 Дементьев Ю.А.

В управление строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации района- 1 экз., главам МО – по 1экз., руководителям МУП (Раисинское ЖКХ, Новоселовское ЖКХ, Кожурлинское ЖКХ, Круглоозерное ЖКХ, МУП «УКП»)  по 1 экз.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Убинского района Новосибирской области от №

- СОСТАВ

комиссии по организации работы и контролю за подготовкой объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Убинского района Новосибирской области к отопительному периоду 2024/25 года

| Дементьев Юрий Александрович | - | заместитель главы – начальник управления строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Убинского района Новосибирской области, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Шумилов Владимир Андреевич | - | ведущий специалист управления строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Убинского района Новосибирской области, секретарь комиссии. |
| Ланин Виталий Анатольевич | - | главный государственный инспектор Новосибирского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками, сетями и котлонадзору (по согласованию); |
| Ябс Владимир Владимирович | - | директор муниципального казенного учреждения «ЕДДС-112 Убинского района Новосибирской области; |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Убинского района

Новосибирской области

от №

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду

муниципальных образований Убинского района Новосибирской области

к отопительному периоду 2024-2025 года.

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду муниципальных образований Убинского района Новосибирской области к отопительному периоду 2024-2025 года (далее Программа) является организационной и направлена на реализацию мероприятий по подготовке объектов энергоснабжения  и потребителей  к отопительному периоду.

Нормативно-правовая база разработки Программы:

-  Федеральным законом от 27 июня  2010 г. № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении  правил оценки готовности  к отопительному периоду».

1. Основные цели Программы

Основными целями Программы являются обеспечение потребителей сельского поселения услугами теплоснабжения   в соответствии с утвержденными нормативами потребления.

2. Перечень программных мероприятий

Система мероприятий определяется целями Программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по следующим основным направлениям;

- проверка  готовности  потребителей  тепловой  энергии к отопительному  периоду;

- проверка  готовности  теплоснабжающих организаций к отопительному  периоду.

Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению N 3 к настоящим Правилам

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению N 4 к настоящим Правилам и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия с Комиссией теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

Теплоснабжающие организации предоставляют в администрацию Убинского района информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду (Приложение1)  Программы).

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду.

Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в администрацию Убинского района информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду (Приложение 2 Программы).

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей и теплосетевой организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.

Еженедельно теплоснабжающая организация предоставляет в администрацию Убинского района сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с приложениями 1,2 Программы.

ГРАФИК РАБОТЫ

## районной комиссии по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года теплоснабжающих организаций и  потребителей тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Владимировского сельсовета | Х |  |  |
| 2 | МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Гандичевского сельсовета |  | Х |  |
| 3 | МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Ермолаевского сельсовета |  |  | Х |
| 4 | МУП «Кожурлинское ЖКХ» |  |  | Х |
| 5 | МУП «Новоселовское ЖКХ» |  |  | Х |
| 6 | МКУП Круглоозерного сельсовета «Круглозерное ЖКХ» |  | Х |  |
| 7 | МКУ Невского сельсовета «Услуги ЖКХ» |  |  | Х |
| 8 | МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Новодубровского сельсовета | Х |  |  |
| 9 | МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Орловского сельсовета | Х |  |  |
| 10 | МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Пешковского сельсовета | Х |  |  |
| 11 | МУП «Раисинское ЖКХ» |  | Х |  |
| 12 | МУП «Убинское коммунальное предприятие» |  | Х |  |
| 13 | МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Черномысинского сельсовета | Х |  |  |

Приложение1

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2024-2025 г.г

1. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в  приложении.

Приложение 2

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2024-2025 г.г.

1. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований настоящего приложения.

Контроль выполнения Программы

Контроль осуществляет Администрация Убинского района, которая контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений

Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  на территории Убинского района, в отношении которых проводится проверка к отопительному периоду  2024-2025 года.

Теплоснабжающие организации:

- МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Владимировского сельсовета Убинского района

- МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения»  Гандичевского  сельсовета Убинского района

- МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения»  Ермолаевского  сельсовета Убинского района

- МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения»  Новодубровского  сельсовета   Убинского района

- МКУ Невского сельсовета «Услуги ЖКХ» Убинского района

- МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения»   Орловского  сельсовета Убинского района

- МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения»  Черномысинского сельсовета Убинского района

- МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения»  Пешковского сельсовета Убинского района

- МКУП Круглоозерного сельсовета «Круглоозерное ЖКХ» Убинского района

- МУП «Кожурлинское ЖКХ» Кожурлинского сельсовета Убинского района

- МУП «Новоселовское ЖКХ» Колмаковского сельсовета Убинского района

- МУП «Раисинское ЖКХ» Раисинского сельсовета Убинского района

- МУП «Убинское коммунальное предприятие» Убинского сельсовета Убинского района

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2024-2025 года по Убинскому району Новосибирской области

| № | Наименование муниципального образования | Наименование потребителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Орловский сельсовет | Муниципальное казённое учреждение культуры «Орловский социально- культурный центр» |
|  |  | муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Орловская средняя школа» Убинского района Новосибирской области (МКОУ «Орловская средняя школа |
|  |  | МКУ « Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» |
| 2 | Ермолаевский сельсовет | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ермолаевская средняя школа» Убинского района Новосибирской области (МКОУ «Ермолаевская средняя школа») |
|  |  | МКУ « Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение культуры «Ермолаевский социально- культурный центр» |
| 3 | Раисинский сельсовет | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Раисинская средняя школа» Убинского района Новосибирской области (МКОУ «Раисинская средняя школа») |
|  |  | МУП «Раисинское ЖКХ» |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение культуры «Раисинский социально- культурный центр» |
|  |  | СПК « Колхоз имени Кирова» |
|  |  | - Многоквартирный жилой дом (улица Кирова,71); - Многоквартирный жилой дом (улица Лесная,2); - Многоквартирный жилой дом (улица Лесная,5); - Многоквартирный жилой дом (улица Лесная,3а); - Многоквартирный жилой дом (улица Светлая,1); - Многоквартирный жилой дом (улица Светлая,8) |
| 4 | Пешковский сельсовет | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Пешковская средняя школа» Убинского района Новосибирской области (МКОУ «Пешковская средняя школа») |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение культуры «Пешковское КДУ» |
|  |  | МКУ « Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» |
| 5 | Колмаковский сельсовет | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Новосёловская средняя школа» Убинского района Новосибирской области (МКОУ «Новосёловская средняя школа») |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение культуры «Новоселовский социально- культурный центр» |
|  |  | МУП «Новоселовское ЖКХ» |
| 6 | Круглоозерный сельсовет | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Круглоозёрная средняя школа» Убинского района Новосибирской области (МКОУ «Круглоозёрная средняя школа») |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение культуры «Круглоозерный социально- культурный центр» |
|  |  | МУП «Круглоозерное ЖКХ» |
|  |  | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз «Гигант» |
| 7 | Кожурлинский сельсовет | Муниципальное казённое общеобразовательная учреждение «Кожурлинская средняя школа» Убинского района Новосибирской области (МКОУ «Кожурлинская средняя школа») |
|  |  | МУП «Кожурлинское ЖКХ» |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение культуры «Кожурлинский социально- культурный центр» |
|  |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Убинская центральная районная больница» |
|  |  | - Многоквартирный жилой дом (улица Школьная, 3) |
| 8 | Владимировский сельсовет | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Владимировская средняя школа» Убинского района Новосибирской области (МКОУ «Владимировская средняя школа») |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение культуры «Владимировский социально- культурный центр» |
|  |  | МКУ « Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» |
| 9 | Невский сельсовет | муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Александроневская средняя школа» Убинского района Новосибирской области (МКОУ «Александроневская средняя школа») |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение культуры «Невский социально- культурный центр» |
|  |  | МКУ « Услуги ЖКХ» |
| 10 | Убинский сельсовет | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Убинская средняя школа № 1» Убинского района Новосибирской области (МКОУ «Убинская средняя школа № 1») |
|  |  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Убинская средняя школа № 2» Убинского района Новосибирской области (МКОУ «Убинская средняя школа № 2») |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение культуры «Районный дом культуры» |
|  |  | МУП « Убинское коммунальное предприятие» |
|  |  | - 16 кв. жилой дом ул. Майская, 1 - 8 кв. жилой дом ул. Майская, 3 - 8 кв. жилой дом ул. Майская, 5 - 16 кв. жилой дом ул. Майская, 6 - 18 кв. жилой дом ул. Майская, 8 - 12 кв. жилой дом ул. Майская, 10а - 16 кв. жилой дом пер. Майский, 4 - 16 кв. жилой дом ул. Ленина, 5 - 16 кв. жилой дом ул. Ленина, 7 - 4 кв. жилой дом ул. Ленина, 13 - 8 кв. жилой дом ул. Ленина, 15 - 8 кв. жилой дом ул. Ленина, 17а - 24 кв. жилой дом ул. Ленина, 35 - 24 кв. жилой дом ул. Ленина, 37 - 8 кв. жилой дом ул. Салтыкова, 4 - 12 кв. жилой дом ул. Салтыкова, 5 - 12 кв. жилой дом ул. Салтыкова, 1 - 22 кв. жилой дом ул. Ленина, 42 - 22 кв. жилой дом ул. Майская, 7 - 24 кв. жилой дом ул. Майская, 9 - 18 кв. жилой дом ул. Майская, 20 - 18 кв. жилой дом ул. Майская, 22 - 12 кв. жилой дом ул. Спартака, 1 - 4 кв. жилой дом ул. Спартака, 7 - 4 кв. жилой дом ул. Спартака, 9 - 4 кв. жилой дом ул. Спартака, 11 - 18 кв. жилой дом ул. Спартака, 13 - 16 кв. жилой дом ул. Ломоносова, 1 - 27 кв. жилой дом ул. Рабочая, 68 - 12 кв. жилой дом ул. Степная, 13 - 8 кв. жилой дом пер. Ленинский 1-й, 3 - 12 кв. жилой дом ул. 40 лет Октября, 12 - 16 кв. жилой дом ул. Линейная, 1 - 18 кв. жилой дом ул. Линейная, 17а - 12 кв. жилой дом ул. Писарева, 6 - 16 кв. жилой дом ул. Писарева, 8 - 18 кв. жилой дом ул. Луговая, 5 - 8 кв. жилой дом ул. Станционная, 13 - 30 кв. жилой дом ул. Майская, 31 - 26 кв. жилой дом ул. Майская, 31а - 26 кв. жилой дом ул. Майская, 31б - 24 кв. жилой дом ул. Пролетарская, 142 - 13 кв. жилой дом ул. Луговая, 22 |
| 11 | Черномысинский сельсовет | Филиал муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Орловская средняя школа» Убинского района Новосибирской области |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение культуры «Черномысинский социально- культурный центр» |
|  |  | МКУ « Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» |
| 12 | Гандичевский сельсовет | Филиал муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Кундранская средняя школа» Убинского района Новосибирской области |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение культуры «Гандичевский социально- культурный центр» |
|  |  | МКУ « Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» |
| 13 | Новодубровский сельсовет | Филиал муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Пешковская средняя школа» Убинского района Новосибирской области |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение культуры «Новодубровский социально- культурный центр» |
|  |  | МКУ « Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» |

- Приложение N 3

к Правилам оценки готовности

к отопительному периоду

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку  готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

- Приложение N 4

к Правилам оценки готовности

к отопительному периоду

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________